|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | STAR SOFTWARE DEVELOPMENT | ***Bitácora: Proyecto Vinos y Licores Gus.***  *Rev.01, 30/06/2017* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA |
| 1 | *Generar el WBS del producto inicial preliminar*. | Realizar un borrador de las actividades que se realizaran. | 08/0/2017 | YSCG |  |
| 2 | Generar Project charter | Desarrollar el documento de formalización del proyecto. | 09/0/2017 | YSCG |  |
| 3 | Plan de proyecto preliminar | Establecer el plan del proyecto preliminar. | 10/05/2017 | YSCG |  |
| 4 | Generar matriz de responsabilidades. | Identificar las responsabilidades de cada involucrado y documentar las en una matriz. | 11/05/2017 | YSCG |  |
| 5 | Formación del equipo de trabajo. | Realizar el reconocimiento de las habilidades y determinar los roles que se asignaran a cada persona. | 12/05/2017 | YSCG |  |
| 6 | Generar la lista de los proveedores y definirlos. | Listar todos los proveedores y determinar los funcionales para el proyecto. | 17/05/2017 | YSCG |  |
| 7 | Definir la estrategia de recolección de datos y aplicarla. | Determinar la entrevista y aplicarla. | 19/05/2017 | BGRA |  |
| 8 | Identificar los procesos del sistema. | Determinar los procesos que tendrá el sistema. | 20/05/2017 | BGRA |  |
| 9 | Identificar los requerimientos funcionales | Determinar todos los requerimientos funcionales del sistema. | 23/05/2017 | BGRA |  |
| 10 | Identificar los requerimientos no funcionales | Determinar todos los requerimientos no funcionales del sistema. | 25/05/2017 | BGRA |  |
| 11 | Almacenar los requerimientos en un repositorio central | Realizar la copia de seguridad de los requerimientos. | 24/05/2017 | BGRA |  |
| 12 | Administrar los cambios en los requerimientos | Documentar cambios de los requerimientos si es que se generan. | 30/05/2017 | BGRA |  |
| 13 | Hito de especificación de requerimientos. | Realizar la especificación de requerimientos (SRS). | 30/05/2017 | BGRA |  |
| 14 | Definición del ciclo de vida. | Se Establecen las fases de acuerdo al ciclo de vida. | 01/06/2017 | YSCG |  |
| 15 | Actualizar el plan de proyecto | Realizar las modificaciones correspondientes al plan de proyecto. | 01/06/2017 | YSCG |  |
| 16 | Actualizar WBS/calendario | Realizar las modificaciones correspondientes al WBS. | 01/06/2017 | YSCG |  |
| 17 | Diccionario del WBS | Determinar el diccionario del WBS | 01/06/2017 | YSCG |  |
| 18 | Costos | Determinar los costos del proyecto. | 02/06/2017 | YSCG |  |
| 19 | Identificación de riesgos | Determinar la base de datos de riesgos. | 03/06/2017 | YSCG |  |
| 20 | Análisis cuantitativo de riesgos del proyecto | Determinar el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto. | 06/06/2017 | YSCG |  |
| 21 | Análisis cualitativo de riesgo del proyecto | Determinar el análisis cualitativo de los riesgos del proyecto | 07/06/2017 | YSCG |  |
| 22 | Plan de mitigación y contingencia | Determinar los planes de mitigación y contingencia para los riegos del proyecto. | 09/06/2017 | YSCG |  |
| 23 | Plan de gestión de la configuración | Realizar el plan de configuración. | 13/06/2017 | YSCG |  |
| 24 | Junta de arranque de construcción | Realización de minuta de arranque. | 13/06/2017 | YSCG |  |
| 25 | Diagramas UML | Diseñar los diagramas: casos de uso, secuencia, clases, componentes y de despliegue. | 17/06/2017 | JCGC |  |
| 26 | Mapa de navegación | Determinar el mapa de navegación del sitio web. | 17/06/2017 | JCGC |  |
| 27 | Maquetación/ bocetos | Realizar los bocetos correspondientes al sitio web. | 19/06/2017 | JCGC |  |
| 28 | Diagrama entidad- relación | Realizar el Diagrama entidad- relación correspondiente a la base de datos. | 20/06/2017 | JCGC |  |
| 29 | Diagrama relacional | Realizar el diagrama relacional correspondiente a la base de datos. | 21/06/2017 | JCGC |  |
| 30 | Diccionario de datos | Realizar el diccionario de datos correspondiente a la base de datos del proyecto. | 22/06/2017 | JCGC |  |
| 31 | Pruebas unitarias o unidad. | Realizar una las pruebas de unidad | 26/06/2017 | JCGC |  |
| 32 | Codificación de la base de datos | Codificar la base de datos correspondiente al proyecto. | 29/06/2017 | BGRA. |  |
| 33 | Index | Codificar el index o página de inicio del sitio web. | 30/06/2017 | BGRA. |  |
| 34 | Codificación del módulo de usuarios | Codificar la interfaz, controladores y clase del módulo de usuarios. | 04/07/2017 | BGRA. |  |
| 35 | Codificación del módulo de categorías | Codificar la interfaz, controladores y clase del módulo de categorías. | 07/06/2017 | BGRA. |  |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |