**Identificación**



|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.0 |
| **Proyecto** | Mejora de procesos CMMI |
| **Fecha** | 07/08/2017 |
| **Elaborado por** | Yemisi Sarai Cruz Guido. |
| **Localización del Documento** | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/PlaneacionDeProyecto/CierreDeProyecto |
| **Documento base** | Ninguno |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| YSCG | 07/08/2017 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| YSCG | 07/08/2017 |
|  |  |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 07/08/2017 | YSCG | Recién creado |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Acta de Cierre de Proyecto***

Versión: 1.0

Elaborado por: Yemisi Sarai Cruz Guido.

Fecha de revisión: 07/08/2017

**Control de cambios**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Id. Proyecto** | PROVLG\_2017 |
| **Nombre del Proyecto** | Vinos y Licores Gus |
| **Fecha** | 07/08/2017 |
| **Elaborado por** | Bryallan Guillermo Ríos Aguilar. |
| **Localización del Documento** | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/PlaneacionDeProyecto/CierreDeProyecto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Razón de cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente ficha:

Marcar con una “X” la razón de cierre:

|  |  |
| --- | --- |
| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. | **X** |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente. |  |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL** | |
| Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación del proyecto “Vinos y Licores Gus” a cargo de la gerencia de tecnología de la empresa Star Software Development, iniciado el 12 de mayo del 2017 y culminando el 19 de agosto del 2017.  En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el SPONSOR, el LÍDER USUARIO y el JEFE DE PROYECTOS la finalización, entrega y aceptación del sistema “Vinos y Licores Gus” se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa.  El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:   * **Gestión de proyecto.** * Acta de inicio * Plan de proyecto. * **Especificación de requerimientos** * SRS. * **Planificación** * Plan de gestión de la configuración. * Administración de riesgos. * Matriz de responsabilidades. * **Diseño preliminar** * Bocetos. * Mapa de navegación. * Diagrama relacional de la base de datos. * **Diseño detallado** * Casos de uso. * **Codificación** * Módulo de usuarios. * Módulo de categorías. * Módulo de productos. * Módulo de ventas. * Módulo comentarios. * Módulo de contacto. * Módulo de carrito. * **Pruebas** * Pruebas de caja blanca. * **Integración** * Sitio web integrado. * **Implementación** * Sitio web disponible en hosting gratuito. * **Cierre de proyecto** * Acta de cierre de proyecto.   Si se desea realizar algún comentario al respecto, podrá indicarse en el apartado de “Observaciones”.  Los abajo firmantes dan conformidad al contenido del presente documento: | |
| **OBSERVACIONES ADICIONALES** | |
| N/A | |
|  | |
|  | |
| **ACEPTADO POR** | |
| NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO | FECHA |
| Juan Almaraz Domínguez - Cliente. | 07/08/2017 |
| **DISTRIBUIDO Y ACEPTADO** |  |
| NOMBRE DEL STAKEHOLDER | FECHA |
| Yemisi Sarai Cruz Guido – Administrador de proyectos. | 07/08/2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE | ENTREGABLE | CÓDIGO DEL DOCUMENTO | NOMBRE | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | AUTOR | FECHA DE ALMACENAMIENTO | CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO | LUGAR DE ALMACENAMIENTO | OBSERVACIONES |
| Gestión de proyecto | Acta de inicio | 1.2 | Acta de inicio | 1.1 | Documento que detalla la información del inicio del proyecto. | YSCG | mar 09/05/17 | Acta de inicio | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/PlaneacionDeProyecto. | Se realizaron 2 versiones debido a que en la primero no se llenó el control de calidad. |
| Plan de proyecto. | 1.3 | Plan de proyecto. | 1.1 | Documento que brinda toda la información acerca de las características del proyecto. | YSCG | jue 01/06/17 | Plan de proyecto. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/PlaneacionDeProyecto. | Se realizó un plan de proyecto preliminar. |
| Especificación de requerimientos | SRS. | 2.2.5 | SRS. | 1.1 | Documento que almacena los requerimientos funcionales, no funcionales y del cliente. | BGRA | mar 30/05/17 | SRS. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/GestioDeRequerimientos | Se realizaron modificaciones en algunos requerimientos y se agregaron los requerimientos del cliente. |
| Planificación | Plan de gestión de la configuración. | 2.3.6.1 | Plan de CM. | 1.0 | Documento que contiene información acerca de la gestión de la configuración del proyecto. | YSCG | mié 14/06/17 | Plan de CM. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/AdministracionDeLaConfiguracion | N/A |
| Administración de riesgos. | 2.3.5.6 | Plan de mitigación y contingencia | 1.1 | Documento que almacena los planes de mitigación y contingencia de acuerdo a los riesgos más potenciales para el proyecto. | YSCG | lun 12/06/17 | Plan de mitigación y contingencia | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/PlaneacionDeProyecto/AdministracionDeRiesgos. | Se realizaron cambios en la base de datos de riesgos, debido a que estaban mal priorizados. |
| Matriz de responsabilidades. | 1.4 | Matriz de responsabilidades. | 1.0 | Documento que describe las responsabilidades de cada involucrado. | YSCG | jue 11/05/17 | Matriz de responsabilidades. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/PlaneacionDeProyecto/ | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño preliminar | Mapa de navegación. | 2.4.3 | Mapa de navegación. | 1.0 | Diagrama que muestra la navegabilidad del sitio. | JCGC | sáb 17/06/17 | Mapa de navegación. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A |
| Diagrama relacional de la base de datos. | 2.4.5.2 | Diagrama relacional. | 1.2 | Diagrama que muestra la base de datos del sitio. | JCGC | mié 21/06/17 | Diagrama relacional. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/GestionDeRequerimientos. | En su primera versión no se había normalizado hasta su tercera forma. |
| Bocetos. | 2.4.4 | Maquetación/ bocetos | 1.0 | Diseños de las interfaces del sitio web. | JCGC | lun 19/06/17 | Bocetos. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A |
| Diseño detallado | Casos de uso. | 2.4.2.1 | Casos de uso. | 1.1 | Diagramas que muestran la funcionabilidad del sitio dependiendo los requerimientos funcionales. | JCGC | jue 15/06/17 | Casos de uso | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/GestionDeRequerimientos. | Se Modificaron algunos casos de uso, debido al cambio que hubó en el SRS. |
| Codificación | Módulo de usuarios | 2.6.3 | Módulo de usuarios | 1.0 | CRUD de usuarios. | BGRA | mar 04/07/17 | Módulo de usuarios | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A |
| Módulo de categorías. | 2.6.4 | Módulo de categorías | 1.0 | CRUD de categorías. | BGRA | vie 07/07/17 | Módulo de categorías. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A |
| Módulo de productos. | 2.6.5 | Módulo de productos. | 1.0 | CRUD de productos. | BGRA | sáb 15/07/17 | Módulo de productos. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A |
| Módulo de ventas. | 2.6.6 | Módulo de ventas. | 1.0 | Altas, consultas y eliminación de ventas. | BGRA |  | Módulo de ventas. |  | N/A |
| Módulo comentarios. | 2.6.7 | Módulo comentarios. | 1.0 | Altas, consultas y eliminación comentarios. | BGRA | mar 18/07/17 | Módulo comentarios. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A |
| Módulo de contacto. | 2.6.10 | Módulo de contacto. | 1.0 | Altas, consultas y eliminación de contactos. | BGRA | jue 27/07/17 | Módulo de contacto. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A |
| Módulo de carrito. | 2.6.9 | Módulo de carrito. | 1.0 | Funcionalidad de comercio electrónico. | BGRA | mar 25/07/17 | Módulo de carrito. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas | Pruebas de caja blanca. | 2.7.1 | Pruebas de caja blanca. | 1.0 | Pruebas unitarias y de módulo a los módulos de la etapa de codificación. | JCGC | mié 02/08/17 | Pruebas de caja blanca. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A. |
| Integración | Sitio web integrado. | 2.8.2 | Sitio web integrado. | 1.0 | Integración de los módulos codificados. | BGRA, JCGC | vie 04/08/17 | Sitio web integrado. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | N/A |
| Implementación | Sitio web disponible en hosting gratuito. | 2.9.3 | Dominio del sitio web. | 1.0 | El sitio es montado en un hosting gratuito. | BGRA | sáb 05/08/17 | Dominio del sitio web. | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus | Se montó en ByetHost. |
| Cierre de proyecto | Acta de cierre de proyecto. | 2.10.2 | Acta de cierre de proyecto | 1.0 | Acta que formaliza el cierre del proyecto. | YSCG | lun 07/08/17 | Acta de cierre | GitHub/ProyectoVinosYLicoresGus/PlaneacioDelProyecto/CierreDeProyecto. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Fecha** | **Firma** |
| Juan Almaraz Domínguez | lun 07/08/17 |  |
| Yemisi Sarai Cruz Guido. | lun 07/08/17 |  |